Муниципальное образование «Надеждинское сельское поселение»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2019 № 23-р

с. Надеждинское

Об утверждении паспортов общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий

В соответствии с постановлением правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

1.Утвердить прилагаемые

1.1. Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий в Муниципальном образовании «Надеждинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2020 году.

1.2. Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий в Муниципальном образовании «Надеждинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2021 году.

1.3. Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий в Муниципальном образовании «Надеждинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2022 году.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения Н.В. Красилова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

главы сельского поселения

от 17.06.2019 № 23-р

**Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий в 2020 году**

**Муниципальное образование «Надеждинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района**

**Еврейской автономной области**

**1. Общая характеристика проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта | Создание и обустройство детской игровой площадки в с. Надеждинское |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Создание и обустройство детской игровой площадки в с. Надеждинское Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | Да |
| Цель и задачи проекта | Цель: создание и обустройство детской игровой площадки.  Задачи: создание условий для проведения досуга детей, развитие и совершенствование физических и духовных качеств личности ребенка, привлечение жителей села при решении вопросов обустройства территории сельского поселения |
| Инициатор проекта | Администрация сельского поселения |
| Продолжительность реализации проекта | 2 |
| Дата начала реализации проекта | Май 2020 |
| Дата окончания реализации проекта | Июнь 2020 |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей | 500,0 |
| В том числе за счет средств: |  |
| Федерального бюджета и бюджета субъекта РФ | 350,0 |
| Местного бюджета, подтвержденного выпиской (или проектом выписки) из местного бюджета | 50,0 |
| Внебюджетных источников, включая вклад граждан (денежными средствами, трудовым участием, предоставлением помещений, техническими средствами, иное) и (или) вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 100,0 |

Целевая группа:

|  |  |
| --- | --- |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 20 |
| Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта | 146 |
| Удельный вес населения, который получит выгоду от реализации проекта (прямых благополучателей) от общего числа жителей населенного пункта, процентов | 50% |

**2. Описание проекта**

**2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества**

Дети нуждаются в ежедневных прогулках на свежем воздухе, физических упражнениях, а самое главное, в общении. Игра - неотъемлемая часть жизни ребенка, она оказывает исключительное влияние на его развитие, помогает познать мир. Поэтому необходимо, чтобы время, проводимое за этим занятием, доставляло детям как можно больше удовольствия, а игровое оборудование было безопасным. Возросшая рождаемость последних лет, активно поддерживаемая Правительством РФ, делает особенно актуальной проблему занятости и досуга детей. В селе Надеждинском нет ни одного игрового комплекса. Не каждый родитель может позволить своей семье отдых в оздоровительных учреждениях с маленькими детьми, а младшим школьникам отдохнуть в детском учреждении за пределами села. Угрожающая статистика гибели детей на дорогах, водных объектах, детские шалости с огнем обязывают обеспечить безопасность детей младшего возраста. Детская игровая площадка будет расположена на открытой общественной территории. Наличие обустроенной детской игровой площадки станет важным этапом по осуществлению инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса, так как большинство граждан, которые смогут воспользоваться данной игровой площадкой, живут и работают в сельской местности. В реализации проекта заинтересованы администрация сельского поселения, дети и их родители, все будут привлечены к осуществлению проекта и помогут в его реализации своим посильным вкладом. Опыт, полученный по созданию детской игровой площадки, можно будет распространять на всю территорию Надеждинского сельского поселения. Общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями села и органами местного самоуправления. Эффективность проекта несомненна:

-каждый ребёнок получит возможность заниматься, играть и развиваться;

- организация досуга детей;

-привлечение детей из неблагополучных семей к организованному отдыху;

-привитие и формирование навыков здорового образа жизни детей;

- повышение культурного уровня на селе;

-повышение групповой слаженности и коллективизма среди детей младшего школьного и дошкольного возраста;

-подготовка, планирование, реализация проекта должны помочь детям реализовать свои творческие способности;

-строительство площадки должно способствовать объединению детей и их родителей, поможет наладить контакт и привести к эмоциональному равновесию.

Сохранность и работу площадки обеспечат жители с. Надеждинского из числа инициативной группы. Детская игровая площадка будет доступным для каждого жителя села местом детского отдыха. Планируется проведение детских конкурсов и праздников с привлечением наибольшего количества детей села. В зимнее время здесь будет организован уголок детского творчества, где дети смогут под руководством взрослых строить снежные фигуры и ледяные горки. Все это будет способствовать круглогодичному использованию детской игровой площадки.

**2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы (описание конкретных подготовительных мероприятий, которые необходимо выполнить) |  |  |
| Подготовка территории для размещения на ней площадки: выравнивание грунтовой поверхности | май | Администрация сельского поселения |
| Приобретение оборудования |  |  |
| Приобретение игрового комплекса Kampfer Total Playground, скамеек, урн, уличных светильников | май | Администрация сельского поселения |
| Ремонтно-строительные работы |  |  |
| Установка игрового комплекса, скамеек, урн, уличных светильников | июнь | Администрация сельского поселения, жители сельского поселения |

**3. Смета расходов по проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи сметы | Количество,  шт. | Запрашиваемые средства государственной поддержки, тыс. руб. | Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники), тыс. руб. | Общие расходы по проекту, тыс. руб. |
| 1.Подготовка территории для размещения на ней площадки: выравнивание грунтовой поверхности |  |  | 25,0 | 25,0 |
| 2.Приобретение игрового комплекса Kampfer Total Playground, | 1 | 350,0 |  | 350,0 |
| 3.Приобретение скамеек | 2 |  | 25,0 | 25,0 |
| 4.Приобретение урн | 2 |  | 10,0 | 10,0 |
| 5. Приобретение уличных светильников | 2 |  | 50,0 | 50,0 |
| 6. Сборка, установка конструкций |  |  | 40,0 | 40,0 |
| Всего: |  | 350,0 | 150,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  |

Глава Муниципального образования

«Надеждинское сельское поселение»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области Н.В. Красилова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

главы сельского поселения

от 17.06.2019 № 23-р

**Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий в 2021 году**

**Муниципальное образование «Надеждинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района**

**Еврейской автономной области**

**1. Общая характеристика проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта | Создание и обустройство детской игровой площадки в с. Головино |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Создание и обустройство детской игровой площадки в с. Головино Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | Да |
| Цель и задачи проекта | Цель: создание и обустройство детской игровой площадки.  Задачи: создание условий для проведения досуга детей, развитие и совершенствование физических и духовных качеств личности ребенка, привлечение жителей села при решении вопросов обустройства территории сельского поселения |
| Инициатор проекта | Администрация сельского поселения |
| Продолжительность реализации проекта | 2 |
| Дата начала реализации проекта | Июнь 2021 |
| Дата окончания реализации проекта | Июль 2021 |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей | 500,0 |
| В том числе за счет средств: |  |
| Федерального бюджета и бюджета субъекта РФ | 350,0 |
| Местного бюджета, подтвержденного выпиской (или проектом выписки) из местного бюджета | 50,0 |
| Внебюджетных источников, включая вклад граждан (денежными средствами, трудовым участием, предоставлением помещений, техническими средствами, иное) и (или) вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 100,0 |

Целевая группа:

|  |  |
| --- | --- |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 10 |
| Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта | 51 |
| Удельный вес населения, который получит выгоду от реализации проекта (прямых благополучателей) от общего числа жителей населенного пункта, процентов | 50% |

**2. Описание проекта**

**2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества**

Дети нуждаются в ежедневных прогулках на свежем воздухе, физических упражнениях, а самое главное, в общении. Игра - неотъемлемая часть жизни ребенка, она оказывает исключительное влияние на его развитие, помогает познать мир. Поэтому необходимо, чтобы время, проводимое за этим занятием, доставляло детям как можно больше удовольствия, а игровое оборудование было безопасным. Возросшая рождаемость последних лет, активно поддерживаемая Правительством РФ, делает особенно актуальной проблему занятости и досуга детей. В селе Головино нет ни одного игрового комплекса. Не каждый родитель может позволить своей семье отдых в оздоровительных учреждениях с маленькими детьми, а младшим школьникам отдохнуть в детском учреждении за пределами села. Угрожающая статистика гибели детей на дорогах, водных объектах, детские шалости с огнем обязывают обеспечить безопасность детей младшего возраста. Детская игровая площадка будет расположена на открытой общественной территории. Наличие обустроенной детской игровой площадки станет важным этапом по осуществлению инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса, так как большинство граждан, которые смогут воспользоваться данной игровой площадкой, живут и работают в сельской местности. В реализации проекта заинтересованы администрация сельского поселения, дети и их родители, все будут привлечены к осуществлению проекта и помогут в его реализации своим посильным вкладом. Опыт, полученный по созданию детской игровой площадки, можно будет распространять на всю территорию Надеждинского сельского поселения. Общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями села и органами местного самоуправления. Эффективность проекта несомненна:

-каждый ребёнок получит возможность заниматься, играть и развиваться;

- организация досуга детей;

-привлечение детей из неблагополучных семей к организованному отдыху;

-привитие и формирование навыков здорового образа жизни детей;

- повышение культурного уровня на селе;

-повышение групповой слаженности и коллективизма среди детей младшего школьного и дошкольного возраста;

-подготовка, планирование, реализация проекта должны помочь детям реализовать свои творческие способности;

-строительство площадки должно способствовать объединению детей и их родителей, поможет наладить контакт и привести к эмоциональному равновесию.

Сохранность и работу площадки обеспечат жители с. Головино из числа инициативной группы. Детская игровая площадка будет доступным для каждого жителя села местом детского отдыха. Планируется проведение детских конкурсов и праздников с привлечением наибольшего количества детей села. В зимнее время здесь будет организован уголок детского творчества, где дети смогут под руководством взрослых строить снежные фигуры и ледяные горки. Все это будет способствовать круглогодичному использованию детской игровой площадки.

**2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы (описание конкретных подготовительных мероприятий, которые необходимо выполнить) |  |  |
| Подготовка территории для размещения на ней площадки: выравнивание грунтовой поверхности | июнь | Администрация сельского поселения |
| Приобретение оборудования |  |  |
| Приобретение игрового комплекса Kampfer Total Playground, скамеек, урн, уличных светильников | июнь | Администрация сельского поселения |
| Ремонтно-строительные работы |  |  |
| Установка игрового комплекса, скамеек, урн, уличных светильников | июль | Администрация сельского поселения, жители сельского поселения |

**3. Смета расходов по проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи сметы | Количество,  шт. | Запрашиваемые средства государственной поддержки, тыс. руб. | Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники), тыс. руб. | Общие расходы по проекту, тыс. руб. |
| 1.Подготовка территории для размещения на ней площадки: выравнивание грунтовой поверхности |  |  | 25,0 | 25,0 |
| 2.Приобретение игрового комплекса Kampfer Total Playground | 1 | 350,0 |  | 350,0 |
| 3.Приобретение скамеек | 2 |  | 25,0 | 25,0 |
| 4.Приобретение урн | 2 |  | 10,0 | 10,0 |
| 5. Приобретение уличных светильников | 2 |  | 50,0 | 50,0 |
| 6. Сборка, установка конструкций |  |  | 40,0 | 40,0 |
| Всего: |  | 350,0 | 150,0 | 500,0 |

Глава Муниципального образования

«Надеждинское сельское поселение»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области Н.В. Красилова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

главы сельского поселения

от 17.06.2019 № 23-р

**Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий в 2022 году**

**Муниципальное образование «Надеждинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района**

**Еврейской автономной области**

**1. Общая характеристика проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта | Освещение улиц села Надеждинского |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | «Светлое село» с. Надеждинское  Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | Да |
| Цель и задачи проекта | Цель: создание на территории Надеждинского сельского поселения благоприятной среды для проживания населения.  Задачи:  - Приобретение необходимых материалов и оборудования для монтажа электролиний для освещения улиц;  - обеспечение надежности и бесперебойности работы системы электроснабжения, установок наружного освещения;  - внедрение автоматизированной системы управления сетями наружного освещения и технического учета потребления электроэнергии (АСУ НО);  - вовлечение в деятельность по реализации проекта предпринимателей. |
| Инициатор проекта | Администрация сельского поселения |
| Продолжительность реализации проекта | 6 м. |
| Дата начала реализации проекта | Апрель 2022 |
| Дата окончания реализации проекта | Сентябрь 2022 |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей | 500,0 |
| В том числе за счет средств: |  |
| Федерального бюджета и бюджета субъекта РФ | 350,0 |
| Местного бюджета, подтвержденного выпиской (или проектом выписки) из местного бюджета | 50,0 |
| Внебюджетных источников, включая вклад граждан (денежными средствами, трудовым участием, предоставлением помещений, техническими средствами, иное) и (или) вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 100,0 |

Целевая группа:

|  |  |
| --- | --- |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 20 |
| Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта | 536 |
| Удельный вес населения, который получит выгоду от реализации проекта (прямых благополучателей) от общего числа жителей населенного пункта, процентов | 100% |

**2. Описание проекта**

**2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества**

Некачественное освещение улиц сегодня актуально для большинства населённых пунктов. Отсутствие осветительных систем является причиной высокой аварийности и несчастных случаев, поэтому создание и переоборудование уличного освещения – это задача первой необходимости.

На протяжении многих лет улицы села Надеждинского не освещались. В темное время суток село погружено во мрак. Утром и вечером в осенний и зимний период дети: школьники, воспитанники детского сада вместе с родителями добираются в образовательные учреждения по неосвещенным улицам, обочинам дорог, подвергая свои здоровье и жизнь опасности. По результатам опроса жителей села проблема освещения является самой острой, вызывает социальное напряжение в местном сообществе.

Светодиодные светильники характеризуются хорошей передачей цвета, значительной надежностью, а также небольшими расходами на установку и техобслуживание.

Реализация проекта поможет решить социально значимые задачи: создание более комфортных и безопасных условия проживания для жителей села; повышение уровня качества жизни населения; формирование эстетического облика территории; обеспечение надежности и бесперебойности работы системы уличного освещения.

Ожидаемые результаты от реализации проекта:

- Улучшение условий для проживания в селе.

- Снятие социальной напряженности.

-Возможность организации дополнительных занятий в школе с учащимися в вечернее время, увеличение числа занимающихся в спортивных секциях и творческих кружках.

- Повышение активности жителей села в посещении досуговых и развлекательных мероприятий.

- Обеспечение надежности и электробезопасности линий уличного освещения.

- Улучшение экологической ситуации.

**2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы (описание конкретных подготовительных мероприятий, которые необходимо выполнить) |  |  |
| Приобретение оборудования | Апрель  май | Администрация сельского поселения |
| Установка уличных светильников | Июнь - сентябрь | Администрация сельского поселения |

**3. Смета расходов по проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи сметы | Количество,  шт. | Запрашиваемые средства государственной поддержки, тыс. руб. | Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники), тыс. руб. | Общие расходы по проекту, тыс. руб. |
| 1.Приобретение оборудования:  светильник светодиодный "Тиром-стрит" 40Вт/5200Лм/5000К | 35 | 350,0 | 100,0 | 450,0 |
| 2.Устанорвка светильников |  |  | 50, | 50,0 |
| Всего: |  | 350, | 150,0 | 500,0 |

Глава Муниципального образования

«Надеждинское сельское поселение»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области Н.В. Красилова