Муниципальное образование «Надеждинское  сельское поселение»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2021			                                       					№ 3

с. Надеждинское

Об утверждении муниципальной программы «Сооружение хоккейной площадки в с. Надеждинском»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Надеждинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области» администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Сооружение хоккейной площадки в с. Надеждинском».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Надеждинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области.

3.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения                                                             Н.В. Красилова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения

от  02.02.2021 № 3

Муниципальная программа

«Сооружение хоккейной площадки в с. Надеждинском»

1. Паспорт муниципальной программы

«Сооружение хоккейной площадки в с. Надеждинском»

| Направление реализации | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок |
| --- | --- |
| Место реализации, наименование | Сооружение хоккейной площадки в с. Надеждинском |
| Информация о собственниках земельных участков, формирующих территорию под благоустройство, а также о границах данных земельных участков | Муниципальное образование «Надеждинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области, село Надеждинское, 72 м. на северо- запад от д. 3 по ул. Набережная, кадастровый номер: 79:04:310 000:2:290, площадью 3294 кв.м. |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Цель и задачи проекта | Цель: создание благоприятных условий для формирования активной жизненной позиции детей, подростков, а также молодежи посредством занятий физической культурой и спортом в зимний период путем организации мероприятий на хоккейной площадке Задачи: 1) строительство хоккейной площадки на территории муниципального образования; 2) пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений и асоциального поведения подростков и молодежи; 3) популяризация зимних видов спорта - хоккея, катания на коньках; 4) обеспечение шаговой доступности спортивного объекта |
| Инициатор проекта | Жители села с. Надеждинское МО «Надеждинское сельское поселение» Биробиджанского района Еврейской автономной области |
| Заявитель проекта | Администрация МО «Надеждинское сельское поселение» Биробиджанского района Еврейской автономной области |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12) | 4 месяца |
| Дата начала реализации проекта | 01 июня 2021 года |
| Дата окончания реализации проекта | 01 октября 2021 года |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 2 730,00 |
| в том числе за счет средств: |  |
| Федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации | 1 911, 00 |
| местного бюджета, подтверждающего выпиской из местного бюджета | 50,00 |
| внебюджетных источников, включая вклад граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в различных формах (денежные средства, трудовое участие, предоставление помещений и технических средств) | 819,00 |

Целевая группа:

| Численность граждан, подтвердивших участие в реализации проекта, человек | 397 |
| --- | --- |
| Общее количество граждан, проживающих в населенном пункте, расположенном на сельской территории, в котором реализуется проект, человек | с. Надеждинское – 507; с. Головино - 215 |
| Количество граждан, которые получат пользу от реализации проекта, человек | 433 |
| Удельный вес граждан, получающих выгоду от реализации проекта, % | 60% |

2. Описание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Современный населенный пункт невозможно представить без спортивных сооружений,  внутридворовых спортивных площадок и зон для занятий игровыми видами спорта. На территории Надеждинского сельского поселения в селе Надеждинском для занятий активными видами спорта имеется приспособленная  площадка под стадион, где подростки и молодежь играют в футбол и укрепляют свое здоровье, развивают  физическую подготовку.	В зимний период времени остро встает проблема организации досуга молодежи и школьников. Все осложняется еще и тем, что в селе функционирует один спортивный зал в здании средней школы, но и он  является приспособленным под эти цели помещением, не соответствующим требованиям, предъявляемым к спортивным сооружениям.

В последнее время среди подростков и молодежи все популярнее стало кататься на коньках, а  хоккей  для них - самый любимый  зимний вид спорта. Катание на коньках это не только приятное времяпровождение, но и укрепление здоровья, выявление физических качеств будущих спортсменов. С наступлением зимы вся молодежь и школьники выходят на лед. Но лед на реке, которая протекает рядом с селом, представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей. Место не огорожено, лед местами тонкий, имеет трещины. Поэтому для того чтобы просто покататься на коньках, многим приходится ездить в город Биробиджан  на оборудованные ледовые катки, притом, что расстояние от населенных пунктов сельского поселения до города Биробиджана составляет от 60 до 72 км.,  общественный транспорт ходит лишь 4 дня в неделю, кроме того, далеко не у всех жителей села есть финансовые возможности для проведения такого активного отдыха.

По результатам социологического опроса выявлена острая проблема организации зимнего досуга взрослых и детей. Для решения этой проблемы необходимо соорудить хоккейную коробку - игровую площадку. Хоккейная площадка станет настоящей территорией здоровья: здесь будут проводиться соревнования по хоккею среди юношеских  и взрослых команд, также можно будет просто покататься на коньках. Это будет место для игр, общения и развития. Коробку можно использовать как всесезонное решение проблемы организации активного отдыха жителей сельского поселения. В летнее время она может служить местом для игровых видов спорта, таких как баскетбол, катание на роликах и многих других, так как  площадка будет многофункциональной. Наличие хоккейной площадки будет долгие годы  способствовать укреплению и развитию  физических качеств подрастающего поколения, пропаганде  здорового образа жизни, снижению уровня правонарушений  среди подростков и молодежи, развитию спортивных способностей и талантов у маленьких и молодых граждан сельского поселения.

Для создания хоккейной площадки требуются значительные финансовые расходы, на которые в бюджете сельского поселения недостаточно денежных средств, поэтому  проблема будет долгое  время оставаться нерешенной, препятствующей приобщению населения, особенно социально не защищенных категорий, к здоровому образу жизни, привлечению детей и молодежи к систематическим занятиям спортом и участию в соревнованиях. Сегодня очевидно, что развитие физической культуры и спорта в сельском поселении требует комплексного и системного подхода, программно – целевого способа решения, целевого финансирования расходов.

Проведенный анализ свидетельствует о необходимости реализации комплекса мероприятий с привлечением средств из регионального, федерального бюджетов для сохранения и развития спортивной базы на территории сельского поселения.

# 3. Календарный план реализации мероприятий программы

| Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Разработка проекта: - подготовка проектно – сметной документации; - определение источников финансирования проекта; - подготовка пакета документов для проведения торгов (аукцион) среди подрядных организаций | 01.05.2021 до 01.06.2021 г. | Н.В. Красилова |
| Благоустройство и озеленение, уборка мусора | 01.06.2021 до 30.09.2021 | О.И. Подосинникова |
| Приобретение оборудования: - хоккейная коробка; -баскетбольная стойка с тренировочным щитом | 01.07.2021 до 30.08.2021 | Н.В.Красилова |
| Прочая деятельность (указать наименование) -озеленение, уборка мусора | 01.09.2021 до 30.09.2021 | Жители сел: Надеждинское О.И. Подосинникова |

4. Ресурсное обеспечение программы

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства тыс.рублей | Вклад инициатора проекта | Общие расходы по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ремонтно-строительные работы (земляные работы, строительные работы) передача во временное пользование имущества | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
| 2. Трудовое участие (благоустройство и озеленение территории, трудовым участием) |  | 769,00 | 769,00 |
| 3. Приобретение хоккейной коробки, баскетбольных щитов, доставка оборудования | 1711,00 |  | 1711,00 |
| ИТОГО | 1 911,00 | 819,00 | 2730,00 |

5. Эффективность реализации программы

Наличие хоккейной площадки будет долгие годы  способствовать укреплению и развитию  физических качеств подрастающего поколения, пропаганде  здорового образа жизни, снижению уровня правонарушений  среди подростков и молодежи, развитию спортивных способностей и талантов у маленьких и молодых граждан сельского поселения.

Будут созданы благоприятные условия для формирования активной жизненной позиции детей, подростков, а также молодежи посредством занятий физической культурой и спортом в зимний период, путем организации мероприятий на хоккейной площадке. Устройство такого хоккейного корта не только создаст условия для бесплатного укрепления здоровья каждому заинтересовавшемуся, но и укрепит команды по хоккею, как среди молодежи, так и среди школьников по возрастным категориям для участия в соревнованиях различных уровней.