Муниципальное образование «Надеждинское сельское поселение»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2022 № 80

с. Надеждинское

Об утверждении муниципальной программы "Обустройство ограждения открытой общественной территории, включающей в себя детскую игровую площадку, парк Победы и обелиск павшим воинам в Великой Отечественной войне" в с. Надеждинском Муниципального образования "Надеждинское сельское поселение" Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Надеждинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области» администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Обустройство ограждения открытой общественной территории, включающей в себя детскую игровую площадку, парк Победы и обелиск павшим воинам в Великой Отечественной войне" в с. Надеждинском Муниципального образования "Надеждинское сельское поселение" Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Надеждинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Н.В. Красилова

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения

от 22.11.2022. № 80

**Муниципальная программа**

**1. Паспорт муниципальной программы "Обустройство ограждения открытой общественной территории, включающей в себя детскую игровую площадку, парк Победы и обелиск павшим воинам в Великой Отечественной войне" в с. Надеждинском Муниципального образования "Надеждинское сельское поселение" Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование программы | Обустройство ограждения открытой общественной территории, включающей в себя детскую игровую площадку, парк Победы и обелиск павшим воинам в Великой Отечественной войне в с. Надеждинском Муниципального образования "Надеждинское сельское поселение" Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области |
| Адрес или описание местоположения | Еврейская автономная область, Биробиджанский район, с. Надеждинское, адресный ориентир: открытое общественной пространство между улицами Набережная и центральная |
| Благоустраиваемая площадь, на которой реализуется проект, кв. м | 2632 кв.м. |
| Описание состава инициативной группы: | Активные группы жителей муниципального образования, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории сельского поселения (главы КФХ) |
| Продолжительность реализации программы (количество месяцев) | 4 месяца |
| Планируемая дата начала и дата окончания реализации программы | 15 марта 2023 г. - 15 июня 2023 г. |
| Общие расходы по программе, тыс. руб.: | 1 250 000 |
| в том числе за счет средств: |  |
| государственной поддержки (федерального и областного бюджетов) | 875 000 |
| местного бюджета | 45000 |
| внебюджетных источников (вклад граждан, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, юридических лиц) (обязательное условие) | 330 000 |
| из них:  вклад граждан, тыс. руб.: | 100 000 |
| денежные средства |  |
| трудовое участие | 100 000 |
| предоставление помещений |  |
| предоставление технических средств |  |
| вклад общественных, включая волонтерские, организаций, тыс. руб.: |  |
| денежные средства |  |
| трудовое участие |  |
| предоставление помещений |  |
| предоставление технических средств |  |
| вклад юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), тыс. руб.: | 230 000 |
| денежные средства |  |
| трудовое участие | 230 000 |
| предоставление помещений |  |
| предоставление технических средств |  |

**2. Описание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом**

 На территории села Надеждинского есть организованное открытое общественное пространство, включающее в себя детскую игровую площадку, парк Победы, обелиск павшим воинам - односельчанам в годы Великой Отечественной войны. Рядом расположена хоккейная коробка, сооружение которой явилось результатом участия в 2021 году в конкурсе программ по благоустройству сельских территорий в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Сама детская игровая площадка открыта в 2020 году в рамках региональной программы по благоустройству "Точки роста в Еврейской автономной области" . В 2021 году игровая площадка пополнилась еще одним игровым комплексом - результат участия в конкурсе первичных отделений Всероссийской политической партии "Единая Россия". Сейчас это излюбленное место всех жителей села Надеждинского. С утра и до позднего вечера здесь не замолкают детские крики и смех. Все праздничные патриотические мероприятия собирают здесь взрослое население. Проблемой явилось отсутствие ограждения этой территории. Для того чтобы ее благоустроить: разбить цветники и клумбы, содержать в ежедневной чистоте и исправности игровое оборудование, детскую песочницу, обеспечить безопасность пребывания детей на площадке: рядом пролегает дорога регионального значения, и нередки случаи, когда дети выбегают во время игр прямо на дорогу; воспрепятствовать заходу на территорию детской игровой площадки, обелиска сельскохозяйственных животных, заезду на территорию транспорта - необходимо огородить это пространство.

Цель программы: благоустройство открытого общественного пространства, включающего в себя детскую игровую площадку, парк Победы, обелиск павшим воинам - односельчанам в годы Великой Отечественной войны, создание благоприятных условий для отдыха и развития жителей сельского поселения.

Задачи программы:

1)обустройство ограждения открытого общественного пространства, включающего в себя детскую игровую площадку, парк Победы, обелиск павшим воинам - односельчанам в годы Великой Отечественной войны;

2)обеспечение безопасности во время пребывания на детской игровой площадке детей;

3) создание условий для эстетического оформления, культуры содержания прилегающей данной территории.

Эскизный проект размещения ограждения на открытом общественном пространстве

Дорога регионального значения

Парк Победы

Ограждение по периметру

Скамейки, спортивные снаряды



Детская площадка

Хоккейная коробка

Ограждение планируется устанавливать металлическое, высотой 1,5 м. с двумя калитками и 1 Процедуры по выбору подрядчика : конкурентные способы определения поставщиков.

    План реализации мероприятий программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| Наименование мероприятия | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель |
| 1. Подготовительные работы: | 15.04.2023 - 15.05.2023 | | Красилова Н.В. |
|  |  | |  |
| 2. Приобретение оборудования: | 15.03.2023-  15.05.2023 | Красилова Н.В. | |
|  |  | |  |
| 3. Ремонтно-строительные работы: | 15.05.2023-  15.06.2023 | | Красилова Н.В. |
|  |  | |  |

**3.Смета расходов по программе (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Статьи сметы расходов | Общие расходы по проекту | Запрашиваемые средства государственной поддержки | Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.Мотажно - строительные работы (земляные работы, строительные работы) передача во временное пользование имущества: подготовительные:отсыпка территории мягким грунтом, выравнивание, планировка отсыпанной территории, бурение скважин под фундаменты стоек ограждения; доставка строительных материалов (бетона, цемента, строительной смеси); доставка ограждения на огораживаемую территорию. | 266220 |  | 266220 |
| 2. Приобретение ограждения, доставка в с. Надеждинское, монтаж ограждения | 890 000 | 890000 |  |
| Итого | 1150220 | 890000 | 266220 |

**4. Эффективность реализации программы**

    Ограждение позволит благоустроить социально значимую открытую общественную территорию. В администрации сельского поселения создана специальная комиссия, осуществляющая контроль за общественно значимыми объектами на территории сельского поселения с целью их сохранения в исправном состоянии. Ограждение будет сохраняться, будет обеспечено бережное отношение граждан к нему.